OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

FINANSOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE „DZIEDZICTWO I ROZWÓJ”

W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „LEADER+”

LOKALNY  PROGRAM REWITALIZACJI 
MIASTA  ZWOLEŃ

NA LATA 2007-2015

Zwoleń 2007

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	3

2. 	CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI TERENÓW PODLEGAJĄCYCH 
REWITALIZACJI	4

2.1.	SFERA TECHNICZNO - MATERIALNA	5

2.2.	GOSPODARKA	8

2.3.	SFERA SPOŁECZNA	15

2.4.	ANALIZA SWOT	17

3.	POWIĄZANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA ZWOLEŃ I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	19

3.1.	POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	19

3.2.	POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY ZWOLEŃ	20

3.3.	POWIĄZANIE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM 
GMINY ZWOLEŃ	24

3.4.	POWIĄZANIE Z REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007 - 2013	24

4. 	ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI	25

4.1.	ZASIĘG TERYTORIALNY REWITALIZOWANEGO OBSZARU	25

4.2.	PARTNERSTWO PROGRAMU	26

5.	KRYTERIA WYBORU KOLEJNOŚCI REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ	28

5.1.	WYZNACZENIE WAG	28

5.2. 	OCENA DZIAŁAŃ PROJEKTÓW	28

6.	PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007 – 2015	30

6.1.	PLANOWANE DZIAŁANIA TECHNICZNO-MATERIALNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY I PRZESTRZENI	30

6.2. 	PLANOWANE DZIAŁANIA GOSPODARCZE	38

6.3. 	PLANOWANE DZIAŁANIA SPOŁECZNE	40

7.	OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PROGRAMU REWITALIZACJI	43

8.	SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI	44

8.1.	PODMIOTY REALIZACJI PROGRAMU	44

8.2.	PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I WDRAŻANIE PROGRAMU REWITALIZACJI	45

9.	SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	47

10.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	49

# 1.	WPROWADZENIE

Obszar zaproponowany do rewitalizacji na terenie miasta Zwolenia, to jego najstarsza, historyczna część objęta ochroną konserwatorską oraz zdegradowane obszary osiedli mieszkaniowych z czasów PRL wymagające pilnej interwencji.

Wieloletnie zaniedbania spowodowały, że stan techniczny budynków, jak również infrastruktury technicznej oraz struktury społecznej jest niezadowalający.

Rewitalizacja miasta została uznana za jedno z najważniejszych zadań ujętych w Strategii Rozwoju Gminy Zwoleń. Ponadto zadania, których realizatorem jest Gmina uwzględnione są w Planie Rozwoju Lokalnego i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Zwoleń.

Po otrzymaniu zlecenia od Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w ramach II etapu programu „Leader+” (umowa z FAPA nr L/02/147/2006) nawiązaliśmy współpracę z Gminą Zwoleń. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się od powołania przez Burmistrza Zwolenia Zespołu do Spraw Rewitalizacji.

Rozpoczęcie procesu rewitalizacji w Zwoleniu jest uwarunkowane rozwiązaniem wielu problemów. Trudności związane z rewitalizacją to przede wszystkim:

- przewaga własności prywatnej,

- nieuregulowane sprawy własnościowe,

- ograniczenia techniczno – konserwatorskie,

- brak dostatecznej ilości mieszkań dla lokatorów remontowanych domów,

- brak środków finansowych na remonty i modernizację w budżecie miasta, instytucji oraz prywatnych właścicieli nieruchomości.

W latach 2007 – 2015 istnieje szansa na pozyskanie środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację zadań objętych programem, szczególnie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego. Jego założenia są zgodne z priorytetem 5 RPO WM.

Część opisowa programu zawiera diagnozę i zakres działań w sferach technicznej, gospodarczej i społecznej, a część tabelaryczna wymienia zadania szczegółowo oraz okres i przewidywane szacunkowe koszty ich realizacji zgodnie 
z wymogami RPO.

# 2. 	CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI TERENÓW PODLEGAJĄCYCH REWITALIZACJI

Zwoleń powstał w latach 20-tych XV wieku. W 1425 roku Zwoleń został lokowany na prawie magdeburskim. Miastu założonemu na gruncie wsi Gotardowa Wola nadano nazwę Zwoleń. Przywilej lokacyjny króla Władysława Jagiełły zezwalał na budowę młynów, stawów, łaźni, postrzygalni sukna oraz ustanawiał cotygodniowe targi.

Dynamicznemu rozwojowi miasta sprzyjało jego usytuowanie na ważnym szlaku handlowym na kierunku wschód – zachód. Położenie miasta przy tym szlaku drogowym sprawiło, że stało się ono doniosłym ośrodkiem handlowym.

Dużą rolę w procesie miastotwórczym odegrało rzemiosło. W 1555 roku rzemieślnicy otrzymali prawo do zrzeszania się w cechy.

W 1578 r. Król Stefan Batory zezwolił Żydom na osiedlanie się w Zwoleniu, co jeszcze w większym stopniu przyczyniło się do rozwoju handlu.

W II połowie XVI w. i początkach XVII w. Zwoleń znajdował się w tzw. „Złotym okresie” swojego rozwoju. Nie zahamowały go pożary, które w 1554 
i 1558 roku strawiły znaczną część zabudowy.

W historii miasta zapisał się Jan Kochanowski, największy poeta renesansowy Polski i jeden z najwybitniejszych w ówczesnej Europie.

Układ przestrzenny Zwolenia miał charakter średniowiecznych osad targowych, obok zwartej zabudowy miejskiej wokół rynku wyróżnić także można przedmieście. Istniał rozbudowany dwór starosty, a także zabudowania kościoła farnego, a po 1596 roku znajdował się tu trzeci zespół budynków – kościół 
św. Anny wraz z zabudowaniami szpitalnymi. Centrum życia miejskiego stanowił rynek, na którym stał ratusz zniszczony przez pożar w 1800 roku.

W XVIII i XIX wieku przez Zwoleń przetaczały się liczne działania wojenne oraz epidemie dziesiątkujące ludność. W 1869 roku Zwoleń został zdegradowany przez władze carskie za działalność polskich organizacji do rangi osady. Pomimo to pod koniec XIX wieku miasto w widoczny sposób zaczęło funkcjonować jako silny ośrodek rozwoju gospodarczego, organizacyjnego i kulturalnego.

Po odzyskaniu niepodległości władze administracyjne Zwolenia i jego mieszkańcy rozpoczęli starania o odzyskanie praw miejskich, co miało miejsce 10.VI.1925 roku.

Najbardziej tragicznym rozdziałem w historii Zwolenia był okres II Wojny Światowej.

Zabudowa miejska została zniszczona w 90%. Pierwsze lata po wojnie to okres dźwigania się ze zniszczeń wojennych. Oblicze miasta sukcesywnie ulegało przeobrażeniom, stwarzając warunki do lepszego rozwoju. Rozwijało się mieszkalnictwo komunalne i spółdzielcze. Powstawały zakłady pracy. Przez wiele późniejszych lat, z uwagi na szczupłość środków finansowych, zasoby mieszkaniowe nie były remontowane, co powodowało ich degradację. Również zabytkowy rejon wokół Rynku wymaga dużych nakładów finansowych po to, aby dokonać rewitalizacji znajdujących się tam obiektów i uaktywnić ten rejon gospodarczo i społecznie. Ze względu na duże znaczenie historyczne oraz powiązania z Janem Kochanowskim istnieje pilna potrzeba przeobrażenia tego obszaru, podniesienia rangi oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej rewitalizowanego rejonu miasta.

## 2.1.	SFERA TECHNICZNO - MATERIALNA

Gmina Zwoleń posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego osobno dla miasta i gminy (Uchwała nr XIII/95/2003 i XIII/96/2003 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 listopada 2003 roku).

Opracowanie obejmuje cały obszar, który został podzielony na strefy funkcjonalne. W strefach zawarte są ustalenia szczegółowe, które należy stosować 
z wymogami obowiązującymi w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska oraz zasadami wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną.

Opracowanie Programu Rewitalizacji ma wspomóc działania zmierzające do:

- zapewnienia harmonijnego rozwoju przestrzennego najstarszej części miasta

- określenie warunków do inwestowania

- umożliwienie rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury

- ochrony interesu publicznego, lokalnego oraz ponadlokalnego

- ochrony wartości historyczno – kulturowych obszaru

- podniesienia standardów zamieszkania w starej substancji mieszkaniowej.

Przez miasto Zwoleń, a więc również przez obszar objęty programem rewitalizacji przebiega droga krajowa S-12 łącząca Lublin z Łodzią na kierunku wschód – zachód oraz droga nr 79 łącząca Warszawę z Tarnobrzegiem na kierunku północ – południe.

Drogi te krzyżują się w centrum miasta, trafiając tam na staromiejski układ uliczny tworzą natężenie ruchu powodujące duże utrudnienia dla mieszkańców.

Na terenie miasta jest 40,811 km ulic lokalnych, miejskich o następującej strukturze:

- 18,412 km o nawierzchni asfaltowej

- 4,211 km o nawierzchni betonowej

- 0,570 km utwardzonych kruszywem

- 17,618 km dróg gruntowych

Jak widać główny problem miasta to zły stan techniczny dróg. Ponadto niezbędne jest przy obecnym układzie komunikacyjnym wybudowanie ciągów pieszych na obszarze podległym rewitalizacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Z wodociągów miejskich korzysta ok. 85% mieszkańców miasta Zwolenia. Jest to mniej niż średnia dla miast subregionu radomskiego, która wynosi 92%. Pozostałe 40% korzysta z własnych ujęć wody. Sieć wodociągowa w centrum miasta jest wykonana z rur żeliwnych i podlega modernizacji i wymianie. Wymaga ona jedynie uzupełnień w układzie magistral oraz zamknięcia szeregu pierścieni.

Głównym źródłem zasilania energetycznego jest stacja transformatorowa 110/15 kV (GPZ) w Zwoleniu o mocy zainstalowanej 26 MVA obecnie obciążona średnio 22% (w szczycie do 35%).

System zasilania miasta w gaz ziemny oparty jest na gazociągu średniego ciśnienia relacji Bogucin – Zwoleń i stację gazową I stopnia w Bogucinie. Gazociąg ten może sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu. Sieć gazowa w mieście jest w dobrym stanie technicznym i jest prawidłowo eksploatowana. Wymaga jedynie niewielkich uzupełnień. Roczne zużycie gazu na jednego odbiorcę wynosi 2955 m3 i jest ponad dwukrotnie wyższe niż średnie dla miast subregionu radomskiego, które wynosi 1560 m3. Jest to efekt wykorzystania gazu do celów ogrzewania. Z gazu korzystają m.in. następujące jednostki znajdujące się na terenie podległym rewitalizacji:

- Zakład Usług Komunalnych (kotłownie zasilające budownictwo wielorodzinne)

- Dom Kultury

- Urząd Miejski

- Miejska - Gminna Biblioteka Publiczna

- Publiczne Gimnazjum

- Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych

- Starostwo Powiatowe

- Sąd Rejonowy

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

- Wspólnota Mieszkaniowa (bloki – ul. Wojska Polskiego 5, ul. Mickiewicza)

Z miejskiej kanalizacji sanitarnej korzysta ok. 60% mieszkańców miasta Zwolenia. Jest to znacznie mniej niż średnia dla miast subregionu radomskiego, która wynosi 82%.

Sieć kanalizacyjna eksploatowana jest przez Zakład Usług Komunalnych 
w Zwoleniu

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, przewidziana jest po rozbudowie dla docelowej przepustowości Qśc. Max. = 5500 m3/d. Obecnie przy przepustowości 2500m3/d przyjmuje ok. 1200m3 ścieków, które po oczyszczeniu zrzucane są do rzeki Zwolenki.

Sieć kanalizacyjna w mieście jest w dobrym stanie technicznym i jest prawidłowo eksploatowana, lecz wymaga rozbudowy.

Budynki i zabudowania znajdujące się na terenie podległym rewitalizacji są w różnym stanie technicznym. Część z nich wymaga natychmiastowej interwencji. W lepszym stanie są budynki będące w eksploatacji Urzędu Miejskiego i władz powiatowych.

Wykaz ważniejszych zabytków i dóbr kultury znajdujących się na rewitalizowanym obszarze miasta Zwoleń.

- Grób Nieznanego Żołnierza przy ul. Kościelnej

- Pomnik Jana Kochanowskiego w Rynku

- Śródmieście miasta nr rej. 195 z dnia 7.04.1955 roku

- Kościół Parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Nr rej. 433 z dnia 21.06.1967 roku oraz 190/A z dnia 15.10.1982 roku.

## 2.2.	GOSPODARKA

Na terenie objętym programem rewitalizacji dominującymi zakładami pracy są firmy usługowe i handlowe. Ich lokalizacja to głównie okolice Rynku, 
ul. Wojska Polskiego oraz ul. Wł. Jagiełły.

Większość przykładowych jednostek gospodarczych działających na terenie objętym rewitalizacją to:

ul. 11 Listopada

- Sklep z pieczywem – Tomasz Makuch

- Sklep ogólnospożywczy – Wiesława Opalska

- Sklep ogólnospożywczy – Szymon Procki

- Biuro KRUS

- Sklep ogólnospożywczy – GS „SCh”

- Spółka Ogrodnicza - Export Import

- Dom weselny – Jacek Latoń

- Hurtownia Mirax – Hernik Mirosław

ul. Bogusza

- ZUK Sp. z o. o.

- Spółka mieszkaniowa

- Zakład fryzjersko-kosmetyczny – Anna Pacocha

- Nauka Jazdy – Jan Zatoń

- Sklep ogólnospożywczy – Justyna Prygiel

- Kiosk – Danuta Bielik

- ZUS Zwoleń

- Powiatowy Inspektorat Sanitarny

- Klub Seniora

- Sklep AGD – Tomasz Trześniewski

- Zakład fryzjerski – Beata Kwaśnik

ul. Parkowa

- Produkcja zniczy- Makuch

ul. Kościelna

- Pracownia protetyczna – Trześniewski Dariusz

- PUPH „Mikron” – Elżbieta Zając

- Sklep przemysłowy – Andrzej Ajzenberg

ul. Staropuławska

- Zakład fryzjerski – Bednarczyk Barbara

- Sklep przemysłowy – Tuszyński Robert

- Zakład Foto – Kopciński Romuald

ul. Lubelska

- Zakład fryzjerski – Tuszyńska Renata

- MOPS Zwoleń

- Naprawa AGD – Siepietowski Dariusz

- Kino „Świt”

ul. Wojska Polskiego (od ul. 11 Listopada do Placu Kochanowskiego)

- Sklep spożywczo-przemysłowy – Walkiewicz Małgorzata

- Sklep spożywczo-monopolowy – Kisio Alicja

- BGŻ Zwoleń

- Sklep z odzieżą używaną – Małgorzata Brzózek

- Gabinet stomatologiczny – Gruszecka, Danielak

- Gabinet stomatologiczny – Bachanek

- Apteka i gabinet – Krzysztof Oleksik

- Sklep z artykułami używanymi – Eulalia Grzeszczak

- Urząd skarbowy

- Sklep spożywczy – Andrzej Ostrowski

- Naprawa RTV – Joanna Kubica

- Notariusz

- Sklep AGD – Stanisław Stępień

- US Zwoleń

- BS Zwoleń

- PKO Zwoleń

- PZU Zwoleń

- Sklep odzieżowy – Mirowska Halina

- Kwiaciarnia – Gozdur Zbigniew

- Sklep odzieżowy – Henryka Solnica

- Sklep mięsny – Krawczyk Sylwester (ZM Mleczków)

- Sklep spożywczo – warzywniczy „Tanioch” – Procki Szymon

- Sklep odzieżowy – Dorota Daniłko

- Kantor – Waldemar Garbat

- Sklep tekstylny – Wach Zofia

- Kawiarenka – Jacek Gomuła

- Cukiernia – Magdziak – Lipsko

- Sklep przemysłowy – Magdziak – Lipsko

- Sklep przemysłowy – Marcin Orłowski

- Biuro geodezyjne – Kucharski

- Sklep ogrodniczy – Filipiak

- Zakład fotograficzny – Andrzej Stankiewicz

- Kwiaciarnia – Stanisława Śmietanka

- Sklep przemysłowy – Kazimiera Ozga

- Sklep warzywniczy – Grażyna Makuch

- Sklep z artykułami przemysłowymi – Daniel Makuch

- Sklep z artykułami gospodarczymi – Krawczyk

- Sklep warzywniczy – Roman Zawadzki

- Sklep obuwniczy – Owsińska Celina

- Sklep mięsny – Marian Pierzchała

- Sklep żelazny – Zbigniew Hernik

- Księgarnia – Genowefa Dyda

- Zakład zegarmistrzowski – Chołuj Roman

- Salon Orange

- Salon Plus

- Sklep obuwniczy – Pietrzyk

- Sklep odzieżowy – Majewska Elżbieta

- Kiosk – Jaskulski Andrzej

- Sklep obuwniczy – Strychalska Ewa

- Sklep obuwniczy – Majewska Elżbieta

- Sklep odzieżowy – Urbanek Renata

Al. Jana Pawła II

- Artykuły AGD i RTV

- Artykuły przemysłowe i elektryczne - Domagała Krystyna

- Artykuły przemysłowe - Domagała Krystyna

- Cech Rzemiosł Różnych

- Sklep odzieżowy – Misiak Hubert

- Sklep z oknami

- Sklep z odzieżą – Bernyś Piotr

- Bank Spółdzielczy

- Sklep przemysłowy – Michalski Jerzy

- Sklep spożywczy – Nowakowski

- Sklep z artykułami hydraulicznymi – Lisowski Grzegorz

- Piekarnia, Cukiernia – Makuch Tomasz

- Stolarski Zakład Pogrzebowy – Zając Daniel

- Biblioteka

- Dom Kultury

- Kwiaciarnia – Iwańska Teresa

ul. Krakowska

- Sklep wielobranżowy – Pastuszka Julian

- Sklep okna, drzwi – Pastuszka Julian

- Sklep okna, drzwi

- Sklep przemysłowy, piły

- Sklep z częściami samochodowymi – Adamczyk Daniel

- Piekarnia – Mazurkiewicz Jan

- Sklep rybny – Bicka Janina

- Sklep wielobranżowy - Bicka Janina

- Sklep meblowy

ul. Skłodowskiej

- Sklep ogólnospożywczy – Rybak Edward

ul. Moniuszki

- PKS

- Sąd Rejonowy

- Mała gastronomia – Kusio

- Cukiernia – Józef Gomuła

- Sklep odzieżowy – Winiarek Monika

- Sklep tekstylny – Radosław Jakóbik

- Kwiaciarnia – Irena Marczak

- AGD i RTV – Patynowska

- Sklep odzieżowy – Hanna Przepiórka

- Mała gastronomia – Barbara Łomińska

- Komenda Powiatowa Policji

- Sklep odzieżowy – Sokołowska

- Kwiaciarnia – Maria Iwańska

- Sklep obuwniczy – Jerzy Gołda

- Sklep kosmetyczny – Anna Chołuj

- Sklep odzieżowy – Strychalska Ewa

- Piekarnia – Jerzy Kwapisiewicz

- Sklep spożywczy – Irena Maciaszek

- Sklep mięsny – Ptaszek

- Telefony komórkowe – Paweł Grzybowski

- Sklep chemiczny – Irena Maciaszek

- Zakład fryzjerski – Bator

- Sklep odzieżowy – Adam Cieślakowski

- Sklep odzieżowy – Hanna Grzybowska

- Bank Lukas

- Sklep zielarski – Jerzy Dobrzański

- Sklep z tel. komórkowymi

- Sklep mięsny – Maciaszek Irena

- Sklep odzieżowy

- Cukiernia – Jędrzejczak

- Cukiernia – Kowalczyk

ul. Jagiełły

- Dom Handlowy GS

- Starostwo Powiatowe

- Apteka – Falkowska

- Sklep AGD i RTV – Stępień Waldemar

- Sklep przemysłowy – Baran Ryszard

- Sklep odzieżowy - Bilski Stanisław

- Delikatesy nr 2 – Skawińska Lucyna

- Sklep odzieżowy

- Sklep odzieżowy – Mazur Krystyna

- Sklep spożywczy – GS Zwoleń

- Sklep elektryczny – GS Zwoleń

- Kiosk z prasą

- Pawilon elektryczny – GS Zwoleń

- Pizzeria – Dusiński Krzysztof

- Sklep odzieżowy - GS Zwoleń

- Sklep mięsny - GS Zwoleń

- Sklep obuwniczy - GS Zwoleń

- Bank Przemysłowo – Handlowy

- Sklep garmażeryjny

- Szpital

- Kiosk – Michalik Jadwiga

ul. Kościuszki

- Poczta

- Sklep odzieżowy – Pyciarz Agnieszka

- Dewocjonalia – Pionki

- Sklep żelazny – Grysiński

- Sklep odzieżowy – Wojtyna Helena

- Sklep garmażeryjny – Lipsko

- Sklep mięsny – Krawczyk Sylwester

- Sklep odzieżowy – Sowińska Beata

ul. Św. Jana

- Sklep odzieżowy – Przepiórka

- Apteka – Spółka Jawna Rozborski

- Zakład fryzjerski – Chołuj Anna

- Zakład fryzjerski - Wieczorek Jolanta

ul. Kard. Wyszyńskiego

- Kościół Parafii Rzymsko–Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

ul. Kościelna

- PG w Zwoleniu

ul. Ludowa

- Piekarnia

- Pogotowie Ratunkowe

- Powiatowy Urząd Pracy

Jednym z celów, jakie zamierzamy osiągnąć poprzez opracowanie Programu Rewitalizacji, jest rozwój usług. Należy założyć rozwój prywatnej działalności komercyjnej, połączony ze stwarzaniem przez władze miasta dogodnych warunków przy jednoczesnym współdziałaniu na rzecz podnoszenia walorów zabytkowych i estetycznych, będących podstawą atrakcyjności tego miejsca. Istotny jest także rozwój funkcji kulturalnych i innych funkcji publicznych, zmierzający do stworzenia w tym obrębie atmosfery prężnego centrum kulturalnego miasta. Celowa jest współpraca miasta z różnymi instytucjami oraz środowiskami kulturalnymi i społecznymi. Rozwój usług jest w dużej mierze uzależniony od poprawy stanu bezpieczeństwa. Należy zatem rozważyć możliwość zainstalowania kamer 
i uruchomienie profesjonalnego monitoringu. Ponadto stworzenie dla mieszkańców, pracowników, klientów i turystów odpowiednich parkingów.

Komercyjna działalność gospodarcza, wykorzystująca wyjątkowe warunki przestrzenne tego obszaru i jego specyficzną atrakcyjność, stanowi podstawę ekonomicznej opłacalności procesu rewitalizacji, zarówno w skali całego obszaru jak i w skali pojedynczych nieruchomości. Od przebiegu tego procesu inwestycyjnego zależeć będzie rozwój turystyki, jako poważnej gałęzi lokalnej gospodarki oraz atrakcyjny wizerunek miasta przyciągający nie tylko turystów, ale również inwestorów. Program ten wiąże się również z powstaniem nowych miejsc pracy bezpośrednio na tym obszarze oraz pośrednio we wszystkich obszarach gospodarczych zainteresowanych wzrostem atrakcyjności miasta.

Ożywienie miasta powinno nastąpić również dzięki organizacji na rynku różnego rodzaju imprez kulturalnych. Realizatorami przedsięwzięć kulturalnych powinny być przede wszystkim instytucje i środowiska kulturalne. Na nich spoczywa ciężar tworzenia atmosfery tego miejsca, szukania pomysłów i form działania przyciągających publiczność i turystów. Niebagatelną rolę może odegrać istniejący na tym obszarze kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św., który wpisuje się w historyczną i kulturową tkankę miasta.

## 2.3.	SFERA SPOŁECZNA

Do analizy stanu rewitalizowanej części miasta w sferze społecznej przyjęto następujący zakres:

- potencjał ludzki

- bezpieczeństwo

- usługi publiczne

- warunki zamieszkania

Okres po 1989 roku to czas przemian w życiu politycznym, społecznym 
i gospodarczym kraju. Przemiany w kierunku gospodarki rynkowej wpłynęły znacząco na zmniejszenie ilości miejsc pracy i zwiększenie bezrobocia co odbiło się 
w znaczny sposób na sytuacji społecznej.

Spuścizną minionego okresu jest duża ilość rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz nie radzących sobie w obecnym systemie gospodarczym.

Problemy w sferze społecznej to:

- bardzo niskie zainteresowanie własnym rozwojem wśród dzieci i młodzieży

- duża liczba osób o postawach roszczeniowych

- negatywny styl życia (aspołeczny, patologie)

- upadek wartości moralnych wśród części mieszkańców

- bardzo niski standard zamieszkania

- brak poczucia bezpieczeństwa.

Oto niektóre sposoby ewentualnej pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących rewitalizacji:

- organizowanie świetlic dla dzieci i młodzieży

- przygotowanie placów zabaw oraz boisk sportowych

- pełnienie dyżurów w klubach lub świetlicach młodzieżowych przez pedagogów, opiekunów, pracowników kultury

- organizowanie robót publicznych

- organizowanie kursów i szkoleń

Wiele osób z tej grupy korzysta z pomocy MOPS, tj. pomocy pracownika socjalnego (usługi opiekuńcze) i pomocy finansowej (zasiłki stałe, okresowe 
i specjalne).

Ponadto wśród podopiecznych opieki socjalnej jest wiele osób niepełnosprawnych, o różnym stopniu niepełnosprawności. Kolejnym problemem społecznym jest samotność. Osoby młode wyjechały do pracy w dużych ośrodkach miejskich lub za granicę, a pozostały osoby starsze, często samotne i schorowane wymagające pomocy MOPS.

Najczęstszymi przyczynami zgłaszania się o pomoc do MOPS są:

- bezrobocie

- długotrwała choroba

- niepełnosprawność

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

- alkoholizm

- bezdomność

- potrzeba ochrony macierzyństwa.

Skala opisanych zjawisk jest trudna do oceny ze względu na brak rejestracji wszystkich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym próbują nierzadko radzić sobie z tym problemem na własną rękę, co stanowi źródło powstania nowych patologii społecznych, o charakterze dużo bardziej poważnym pod względem konsekwencji prawnych.

Alternatywą dla osób bezrobotnych są szkolenia i kursy ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, mające na celu aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiebiorstw oraz zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

Ważnym z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu bezrobocia są funkcjonujące organizacje pozarządowe realizujące tego typu projekty. Obecnie m.in. na terenie gminy Zwoleń realizowany jest projekt pn. „Przedsiębiorca to Ja” w ramach działania 2.5. ZPORR. Realizatorem projektu jest Towarzystwo ALTUM z Radomia.

Projekt ma na celu wsparcie osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.

Beneficjentami projektu mogą być osoby pracujące, studiujące powyżej 18 roku życia.

Osoby, które zostaną przyjęte przez realizatorów projektu otrzymują 20.000 zł wsparcia oraz przez okres 6 miesięcy 700 zł na koszty ZUS, natomiast 6000 zł muszą posiadać jako wkład własny. Pieniądze te są wydatkowane przez Beneficjentów na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wydatkowane przez nich na podstawie biznesplanu.

Ponadto uzyskują w ramach projektu doradztwo biznesowe (jak napisać biznesplan) i szkolenia, które są przewidziane na miesiąc lipiec bieżącego roku.

## 2.4.	ANALIZA SWOT

MOCNE STRONY:

- Najbardziej atrakcyjny rejon miasta Zwolenia

- Dobrze rozwinięta infrastruktura miejska

- Dobrze rozwinięte budownictwo mieszkaniowe

- Duży potencjał ludnościowy

- Istnienie instytucji obsługi ludności o zasięgu powiatowym

- Sieć placówek kulturalno – oświatowych

- Głębokie tradycje kulturowe

- Dobrze rozwinięta sieć usług handlowych

- Dobrze rozwinięta sieć usług dla ludności

- Dobra sieć usług bankowych

- Istniejąca drobna przedsiębiorczość

- Istnienie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej

- Istotne zabytki historyczne związane z Janem Kochanowskim

- Istniejące Muzeum Regionalnego

- Atrakcyjne tereny sportowo – rekreacyjne

- Prężnie działająca parafia kościoła rzymsko – katolickiego

- Przywiązanie mieszkańców do regionu i miasta.

SŁABE STRONY:

- Słaby stan dróg i chodników

- Zły stan infrastruktury wodno - kanalizacyjnej

- Brak bazy hotelowo – gastronomicznej

- Mała ilość miejsc parkingowych

- Obciążenie środowiska komunikacją drogową

- Brak instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości

- Wysoki stopień bezrobocia

- Brak wystarczających środków na inwestycje

- Stosowanie nieekologicznego paliwa w istniejących kotłowniach osiedlowych

- Brak monitoringu

SZANSE:

- Modernizacja drogi krajowej S-12 i 79

- Wykorzystanie potencjału ludzkiego do rozwoju gospodarczego miasta

- Rozwój turystyki związanej z Janem Kochanowskim

- Zagospodarowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji

- Rozbudowa i rozwój lecznictwa

- Powstanie Centrum Informacji Turystycznej przy Muzeum Regionalnym

- Podnoszenie świadomości ekologicznej

- Wykorzystanie środków funduszy europejskich

- Podniesienie estetyki najważniejszego rejonu miasta

- Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców

- Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców

ZAGROŻENIA:

- Odpływ młodzieży do dużych ośrodków miejskich i za granicę

- Spadek przyrostu ludności

- Brak miejsc pracy

- Niewystarczająca ilość środków finansowych na rozwój

- Wzrost przestępczości

- Wzrost patologii społecznych

- Wykluczenie społeczne mieszkańców o słabych zdolnościach adaptacyjnych.

# 3.	POWIĄZANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 
Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA ZWOLEŃ I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

## 3.1.	POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

CEL NADRZĘDNY

Wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców.

CEL STRATEGICZNY

Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju.

CEL POŚREDNI NR 1

Rozwój kapitału społecznego

W cel ten wpisują się przedsięwzięcia ujęte w Programie Rewitalizacji Miasta Zwolenia związane ze wzrostem poziomu kształcenia, przeciwdziałaniem bezrobociu, poprawie warunków mieszkaniowych oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego.

CEL POŚREDNI NR 4

Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitarnych

W cel ten wpisują się przedsięwzięcia związane z poprawą dostępności komunikacyjnej, wzmocnieniem potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych 
i małych miast, budową i rozwojem infrastruktury społecznej

CEL POŚREDNI NR 5

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu

W cel ten wpisują się przedsięwzięcia związane z poprawą i promocją atrakcyjności inwestycyjnej, promocją i zwiększeniem atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu oraz kształtowaniem tożsamości regionu.

## 3.2.	POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY ZWOLEŃ

Cel Strategiczny nr 1: 	Rozwój i doskonalenie infrastruktury technicznej

Cel Operacyjny nr 1: 	Budowa i modernizacja dróg i ulic

Przedsięwzięcie: 	Budowa ul. Bulwar Spacerowy

Cel Operacyjny nr 2:	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej i burzowej

Przedsięwzięcie:	Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w Zwoleniu

Cel Strategiczny nr 2:	Rozwój przedsiębiorczości

Cel Operacyjny nr 1: 	Tworzenie nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych

Przedsięwzięcie: 	Przebudowa i adaptacja obiektu handlowo-usługowego przy ul. Jagiełły 2 w Zwoleniu

Przebudowa i termomodernizacja pawilonu handlowo-usługowego przy ul Jagiełły w Zwoleniu

Termomodernizacja oraz przebudowa i adaptacja obiektów handlowo-usługowych przy ul. Słowackiego w Zwoleniu

Poprawa, łagodzenie i likwidacja skutków bezrobocia

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji mieszkańców rewitalizowanego terenu

Cel Operacyjny nr 4:	Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Przedsięwzięcia:	Powołanie Inkubatora Przedsiębiorczości

Cel Strategiczny nr 3: 	Rozwój oświaty i kultury

Cel Operacyjny nr 1: 	Rozbudowa bazy szkół i poprawa wyposażenia

Przedsięwzięcie: 	Rozbudowa i modernizacja budynków Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu

Modernizacja budynków dydaktycznych Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu

Przebudowa wraz z termomodernizacją Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Ludowej w Zwoleniu

Cel Operacyjny nr 2: 	Wzbogacenie oferty kulturalnej

Przedsięwzięcie:	Przebudowa obiektu Domu Kultury w Zwoleniu

Przebudowa Kina „Świt” w Zwoleniu

Rozbudowa z remontem budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu

Organizacja i wyposażenie świetlicy środowiskowej „SALAMANDRA”

Cel Operacyjny nr 3: 	Ochrona dziedzictwa kulturowego

Przedsięwzięcie: 	Przebudowa wraz z zagospodarowaniem obiektów sakralnych przy Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu

Rozbudowa obiektu Muzeum Regionalnego z dobudową części ratusza

Rewitalizacja środowiska społeczno – przyrodniczego – m.in. odnowa Parku Miejskiego przy Placu J. Kochanowskiego w Zwoleniu

Renowacja Cmentarza Żydowskiego w Zwoleniu

Renowacja zabytkowych pomników na Cmentarzu Rzymsko – Katolickim przy ul. Cmentarnej w Zwoleniu

Cel Strategiczny nr 5: 	Doskonalenie infrastruktury społecznej

Cel Operacyjny nr 1: 	Rozwój opieki społecznej

Przedsięwzięcie: 	Odnowienie „Starej Łaźni”

Cel Operacyjny nr 2:	Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli

Przedsięwzięcie:	Budowa dróg pożarowych i infrastruktury przeciwpożarowej na ul. Bogusza

Budowa dróg pożarowych i infrastruktury przeciwpożarowej na osiedlu „Nowy Rynek”

Wyposażenie miasta Zwolenia w monitoring wizyjny

Cel Operacyjny nr 3: 	Rozwój opieki zdrowotnej

Przedsięwzięcie: 	Odbudowa obiektu i zagospodarowanie terenu Pogotowia Ratunkowego w Zwoleniu

Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego 
w Zwoleniu

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki otoczenia Szpitala Powiatowego w Zwoleniu

Cel Operacyjny nr 4:	Rozbudowa i modernizacja budynków mieszkalnych 
i użyteczności publicznej

Przedsięwzięcia:	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz ze zmianą kolorystyki ul. Puławska 80, 82, 84

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 52, 52A, 54, 54A, 56, 56A, 11-go Listopada 2, 4, Jagiełły 8/ Kościuszki 2

Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego bloków mieszkaniowych przy ul. Bogusza, 11-go Listopada, na osiedlu „Piłsudskiego”, „Nowy Rynek”,

Renowacja architektonicznych założeń staromiejskich przy Pl. Kochanowskiego wraz z opracowaniem koncepcji urbanistyczno – architektonicznej starego miasta w Zwoleniu

Cel Operacyjny nr 5:	Poprawa jakości usług weterynaryjnych i warunków mieszkaniowych obiektów należących do Lecznicy dla Zwierząt oraz Wspólnot Mieszkaniowych

Przedsięwzięcia:	Zagospodarowanie przestrzeni użytkowej przy blokach mieszkaniowych na osiedlach „Bogusza”, „Piłsudskiego”, „Nowy Rynek”,

Zagospodarowanie przestrzeni użytkowej przy blokach 
i poprawa infrastruktury drogowej na os. 11-go Listopada (dróg wewnętrznych, chodników, oświetlenia, itp.)

Modernizacja parkingu oraz remont i przebudowa placu zabaw na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej 
ul. Puławska 88

Modernizacja obiektów oraz zagospodarowanie terenów przy Lecznicy dla Zwierząt i Wspólnot Mieszkaniowych

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zwoleniu

Cel Strategiczny nr 7: 	Rozwój turystyki, sportu i rekreacji

Cel Operacyjny nr 2: 	Tworzenie bazy rekreacyjno-sportowej

Przedsięwzięcie: 	Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej

Odbudowa i remont zniszczonych kortów tenisowych oraz ułożenie nawierzchni sztucznej w hali tenisowej

Cel Operacyjny nr 3:	Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej

Przedsięwzięcie:	Organizacja Centrum Informacji Turystycznej

## 3.3.	POWIĄZANIE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM GMINY ZWOLEŃ

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Zwoleń znajdują się zapisy dotyczące następujących projektów:

- Rozbudowa obiektu Muzeum Regionalnego z dobudową części Ratusza

- Rozbudowa i modernizacja budynków Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu

- Rewitalizacja środowiska społeczno-przyrodniczego – m.in. odnowa Parku Miejskiego przy Placu J. Kochanowskiego w Zwoleniu

- Rozbudowa i remont Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu

- Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu

- Odnowienie i zagospodarowanie budynku Starej Łaźni w Zwoleniu

- Przebudowa obiektu Domu Kultury

- Przebudowa budynku Kina „Świt” w Zwoleniu

- Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Ludowej w Zwoleniu

- Wyposażenie Miasta Zwolenia w monitoring wizyjny

## 3.4.	POWIĄZANIE Z REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007 - 2013

Priorytet V.

Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu.

Cel główny:

Wykorzystanie potencjału endogenicznego miast dla aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu.

Cele szczegółowe:

- Poprawa stanu systemów komunikacji publicznej w miastach

- Odnowa obszarów zdegradowanych i zagrożonych marginalizacją

- Wzrost atrakcyjności miast poprzez rozwój kultury, turystyki i rekreacji

# 4. 	ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI

## 4.1.	ZASIĘG TERYTORIALNY REWITALIZOWANEGO OBSZARU

Postanowiono poddać procesowi rewitalizacji historyczne centrum Zwolenia obejmujące następujące ulice miasta:

Obszar rewitalizacji obejmuje następujące ulice miasta Zwolenia:

- 11-go Listopada (od Wojska Polskiego do Kopernika)

- Bogusza (od 11-go Listopada do Doktora Perzyny)

- Ks. Packa (od Doktora Perzyny do Kard. Wyszyńskiego)

- Kard. Wyszyńskiego (od Słowackiego do Doktora Perzyny i Chopina)

- Parkowa (obok Stadion Sportowy MKS „ZWOLENIANKA”)

- Chopina (od Doktora Perzyny do Słowackiego)

- Słowackiego (od Chopina do Lubelskiej)

- Kościelna

- Różana

- Staropuławska

- Lubelska

- Wojska Polskiego (od Reja do Placu Kochanowskiego)

- Jana Pawła II

- Kilińskiego

- Aleja Pokoju

- Niecała

- Traugutta

- Cmentarna

- Plac Kochanowskiego (centrum miasta)

- 3 Maja

- Krakowska

- Św. Jana

- Skłodowskiej

- Jagiełły

- Mickiewicza (bloki SM)

- Kościuszki (od Jagiełły do Moniuszki)

- Moniuszki

- Krótka

Ponadto objęto obszar osiedla mieszkaniowego im. Piłsudskiego znajdującego się przy ul. Sienkiewicza oraz obszar osiedla mieszkaniowego przy ul. Puławskiej.

Dokładne granice obrazuje mapka stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Programu Rewitalizacji.

## 4.2.	PARTNERSTWO PROGRAMU

Partnerzy zewnętrzni

- Starostwo Powiatowe

- Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu

- Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

- Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu

- Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie

- ZEORK S.A. Zakład Energetyczny w Zwoleniu

- Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu

- Zakład Usług Komunalnych w Zwoleniu

- Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu

- Muzeum Regionalne w Zwoleniu

- Dom Kultury w Zwoleniu

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu

- Spółdzielnie Mieszkaniowe w Zwoleniu

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. 11-go Listopada 2

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. 11-go Listopada 4

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 52

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 52 A

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 54

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 54 A

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 56

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 56 A

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 2

- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jagiełły 8

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

- Hufiec Pracy

- Zwoleńskie Stowarzyszenie Tenisowe

- Organizacje Żydowskie

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

Przedstawiciele Urzędu Miasta

- Burmistrz Zwolenia

- Przewodniczący Rady Miejskiej

- Z-ca Burmistrza

- Sekretarz Gminy

- Skarbnik Gminy

- Referat Rozwoju Gospodarczego

- Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego

- Referat Edukacji i Sportu

- Referat Finansowy

- Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji Gospodarczej i Rolnictwa

- Zespół ds. Rewitalizacji

# 5.	KRYTERIA WYBORU KOLEJNOŚCI REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Zadania zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji wytypowane zostały przez właścicieli obiektów znajdujących się na terenie rewitalizowanego obszaru. W „Kartach Projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji” beneficjenci zamieszczali nazwę projektu, miejsce i czas realizacji, szacunkowe koszty ze wskazaniem źródeł finansowania, uzasadnienie konieczności realizacji danego projektu oraz wpływ, jaki będzie miała dana inwestycja na rozwój środowiska lokalnego.

Karty Projektu stanowią załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Poszczególne zadania zaproponowane w ramach programu rewitalizacji poddane zostały ocenie według przyjętych kryteriów

## 5.1.	WYZNACZENIE WAG

Dla 8 zaproponowanych kryteriów oceny zostały określone wagi.

Każde kryterium ma określoną wagę (ważność kryterium), gdzie

1 = waga najniższa,

2 = waga średnia,

3 = waga najwyższa.

Suma wag jest równa 15.

## 5.2. 	OCENA DZIAŁAŃ PROJEKTÓW

Każdy program został oceniony w ramach przyjętych kryteriów.

Ocena dokonana została w skali 4-stopniowej, gdzie:

0 – kryterium nie ma zastosowania do danego projektu

1 – ocena niska

2 - ocena średnia

3 – ocena wysoka.

Ostateczny wynik w ramach danego kryterium jest iloczynem przyporządkowanej do kryterium wagi oraz dokonanej oceny.

Suma wyników wszystkich kryteriów stanowi ocenę rankingową projektu 
i jest wyrażona punktowo. Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 0. Chociaż takie projekty, dla których ocena rankingowa wynosi 0 nie zostały uwzględnione w tym programie, gdyż nie spełniałyby one kryteriów i wymogów ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO.

Maksymalna liczba punktów wynosi 45.

KRYTERIA WYBORU KOLEJNOŚCI REALIZACJI DZIAŁAŃ

| Lp. | Kryteria | Wagi |
| --- | --- | --- |
|  | Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Zwoleń | 1 |
|  | Zaawansowane przygotowania działania | 2 |
|  | Powiązania z innymi projektami | 2 |
|  | Wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru | 3 |
|  | Możliwości uzyskania współfinansowania ze źródeł zewnętrznych | 2 |
|  | Wpływ na ochronę środowiska | 1 |
|  | Wpływ na rozwój społeczeństwa informatycznego | 1 |
| 8. | Wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa | 3 |
|  | RAZEM | 15 |

PRZYKŁAD

Projekt: ROZBUDOWA OBIEKTU MUZEUM REGIONALNEGO Z DOBUDOWĄ CZĘŚCI RATUSZA

|  | Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Zwoleń | 1 x 3 = 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Zaawansowane przygotowania działania | 2 x 3 = 6 |
|  | Powiązania z innymi projektami | 2 x 2 = 4 |
|  | Wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru | 3 x 3 = 9 |
|  | Możliwości uzyskania współfinansowania ze źródeł zewnętrznych | 2 x 3 = 6 |
|  | Wpływ na ochronę środowiska | 1 x 2 = 2 |
|  | Wpływ na rozwój społeczeństwa informatycznego | 1 x 0 = 0 |
|  | Wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa | 3 x 3 = 9 |
|  | RAZEM | 39 |

# 6.	PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007 – 2015

## 6.1.	PLANOWANE DZIAŁANIA TECHNICZNO-MATERIALNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY I PRZESTRZENI

Cele szczegółowe rewitalizacji w sferze techniczno-materialnej:

- Zachowanie i ochrona układu urbanistycznego

- Ochrona, odtworzenie i realizacja nowych obiektów

- Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej

- Wprowadzenie ekologicznych i energooszczędnych technologii realizacji 
i wyposażenia obiektów

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego

| LP. | NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA | OCENA RANKINGOWA KOLEJNOŚCI REALIZACJI | INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE | ETAPY | SZACOWANE KOSZTY W ZŁ | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | OCZEKIWANE REZULTATY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET GMINY | BUDŻET PAŃST. | ŚRODKI PRYWATNE | UE |  |
| 1. | Rozbudowa obiektu Muzeum Regionalnego z dobudową części Ratusza | 39 | Gmina Zwoleń |  | 1.500.000 |  |  |  |  | Poprawa warunków funkcjonowania Muzeum i Urzędu Miasta Zwoleń |
|  |  |  |  | 2008 |  | 112.500 |  |  | 637.500 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  | 112.500 |  |  | 637.500 |  |
| 2. | Rozbudowa i modernizacja budynków Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu | 18 | Gmina Zwoleń |  | 280.000 |  |  |  |  | Wzrost wartości budynków oraz wyglądu architektonicznego |
|  |  |  |  | 2008 |  | 42.000 |  |  | 238.000 |  |
| 3. | Rewitalizacja środowiska społeczno-przyrodniczego – m.in. odnowa Parku Miejskiego przy Placu J. Kochanowskiego w Zwoleniu | 12 | Gmina Zwoleń | 2008 | 40.000 | 6.000 |  |  | 34.000 | Odnowa parku miejskiego Renowacja pomnika Jana Kochanowskiego uporządkowanie spraw związanych z utrzymaniem hobbystycznym zwierząt |
| 4. | Rozbudowa i remont budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu | 24 | Gmina Zwoleń |  | 1.000.000 |  |  |  |  | Odnowienie budynku oraz zwiększenie powierzchni czytelni |
|  |  |  |  | 2009 |  | 75.000 |  |  | 425.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  | 75.000 |  |  | 425.000 |  |
| 5. | Przebudowa stadionu przy ul. Parkowej w Zwoleniu | 30 | Gmina Zwoleń |  | 900.000 |  |  |  |  | Wzrost atrakcyjności terenu |
|  |  |  |  | 2009 |  | 67.500 |  |  | 382.500 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  | 67.500 |  |  | 382.500 |  |
| 6. | Odnowienie i zagospodarowanie Starej Łaźni w Zwoleniu | 14 | Urząd Miejski |  | 450.000 |  |  |  |  | Odnowienie budynku na cele charytatywne, wzrost bezpieczeństwa dzieci |
|  |  |  |  | 2010 |  | 33.750 |  |  | 191.250 |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | 33.750 |  |  | 191.250 |  |

| LP. | NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA | OCENA RANKINGOWA KOLEJNOŚCI REALIZACJI | INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE | ETAPY | SZACOWANE KOSZTY W ZŁ | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | OCZEKIWANE REZULTATY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET GMINY | BUDŻET PAŃST. | ŚRODKI PRYWATNE | UE |  |
| 7. | Przebudowa budynku kina „Świt” w Zwoleniu | 14 | Gmina Zwoleń |  | 1.500.000 |  |  |  |  | Renowacja zabytku, zwiększenie atrakcyjności obiektu, poprawa warunków pracy |
|  |  |  |  | 2008 |  | 112.500 |  |  | 637.500 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  | 112.500 |  |  | 637.500 |  |
| 8. | Przebudowa obiektu Domu Kultury | 16 | Gmina Zwoleń |  | 115.000 |  |  |  |  | Poprawa estetyki oraz warunków pracy i rozwoju możliwości korzystania z Domu Kultury przez mieszkańców |
|  |  |  |  | 2008 |  | 8.625 |  |  | 48.875 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  | 8.625 |  |  | 48.875 |  |
| 9. | Budowa ulicy Bulwar Spacerowy (od ul. 11-go Listopada do rzeczki przy ul. Słowackiego) | 36 | Gmina Zwoleń |  | 500.000 |  |  |  |  | Wzrost bezpieczeństwa publicznego, uaktywnienie terenu, rozwój turystyki |
|  |  |  |  | 2011 |  | 10.000 |  |  | 85.000 |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 30.000 |  |  | 130.000 |  |
|  |  |  |  | 2013 |  | 35.000 |  |  | 210.000 |  |
| 10. | Renowacja architektonicznych założeń staromiejskich przy Pl. Kochanowskiego wraz z opracowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Starego Miasta | 26 | Właściciele kamienic, podmioty gospodarcze | 2008-2012 | 1.000.000 |  |  | 150.000 | 850.000 | Uporządkowanie elewacji i estetyki głównej części miasta Zwoleń |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
| 11 | Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zwoleniu | 30 | Gmina Zwoleń, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe |  | 2.500.000 |  |  |  |  | Budowa nowoczesnych, ekologicznych kotłowni przy ul. Bogusza, 11-go Listopada, Skłodowskiej-Curie i Piłsudskiego |
|  |  |  |  | 2008 |  | 25.000 |  | 225.000 | 1.000.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  | 25.000 |  | 225.000 | 1.000.000 |  |
| 12 | Zagospodarowanie przestrzeni użytkowej na Os. „Bogusza” | 20 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |  | 300.000 |  |  |  |  | Likwidacja zagrożeń, stworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 22.500 | 127.500 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 22.500 | 127.500 |  |

| LP. | NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA | OCENA RANKINGOWA KOLEJNOŚCI REALIZACJI | INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE | ETAPY | SZACOWANE KOSZTY W ZŁ | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | OCZEKIWANE REZULTATY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET GMINY | BUDŻET PAŃST. | ŚRODKI PRYWATNE | UE |  |
| 13. | Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego bloków mieszkalnych przy ul. Bogusza w Zwoleniu | 20 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |  | 400.000 |  |  |  |  | Likwidacja zagrożenia, poprawa warunków bytowych |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
| 14. | Budowa dróg pożarowych i infrastruktury przeciwpożarowej, ul. Bogusza w Zwoleniu | 25 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |  | 300.000 |  |  |  |  | Umożliwienie dojazdu Jednostek Straży Pożarnej, usprawnienie prowadzenia akcji gaśniczych |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 22.500 | 127.500 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 22.500 | 127.500 |  |
| 15. | Zagospodarowanie przestrzeni użytkowej przy blokach na Os. ”Nowy Rynek” w Zwoleniu | 20 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |  | 150.000 |  |  |  |  | Likwidacja zagrożeń, stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 11.250 | 63.750 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 11.250 | 63.750 |  |
| 16. | Poprawa stanu technicznego i funkcjonowania bloków mieszkalnych na Os. „Nowy Rynek” w Zwoleniu | 20 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |  | 300.000 |  |  |  |  | Poprawa warunków bytowych i funkcjonalności obiektów |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 20.000 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 25.000 | 155.000 |  |
| 17. | Budowa dróg pożarowych i infrastruktury przeciwpożarowej na Os. „Nowy Rynek” w Zwoleniu | 25 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |  | 300.000 |  |  |  |  | Likwidacja zagrożeń pożarowych, skrócenie czasu ewakuacji |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 20.000 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 25.000 | 155.000 |  |
| 18. | Zagospodarowanie przestrzeni użytkowej przy blokach na Os. „Piłsudskiego” w Zwoleniu | 20 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |  | 300.000 |  |  |  |  | Stworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku. Likwidacja zagrożeń |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 20.000 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 25.000 | 155.000 |  |
| 19. | Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności bloków mieszkalnych na Os. „Piłsudskiego” w Zwoleniu | 20 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |  | 400.000 |  |  |  |  | Poprawa funkcjonalności budynków. Likwidacja zagrożeń |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |

| LP. | NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA | OCENA RANKINGOWA KOLEJNOŚCI REALIZACJI | INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE | ETAPY | SZACOWANE KOSZTY W ZŁ | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | OCZEKIWANE REZULTATY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET GMINY | BUDŻET PAŃST. | ŚRODKI PRYWATNE | UE |  |
| 20. | Zagospodarowanie przestrzeni użytkowej przy blokach i poprawa infrastruktury drogowej na Os. 11-go Listopada (dróg wewnętrznych, chodników, oświetlenia, itp.) | 20 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |  | 300.000 |  |  |  |  | Likwidacja zagrożeń, poprawa funkcjonalności |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 20.000 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 25.000 | 155.000 |  |
| 21. | Poprawa stanu technicznego, estetycznego i funkcjonalnego bloków mieszkalnych przy ul. 11-go Listopada | 20 | Spółdzielnia Mieszkaniowa |  | 400.000 |  |  |  |  | Poprawa funkcjonalności, likwidacja zagrożeń |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
| 22. | Termomoodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Zwoleniu | 16 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej |  | 550.000 |  |  |  |  | Wyrównanie szans działania podmiotów o podobnym profilu, wzrost bezpieczeństwa |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 20.000 | 110.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 25.000 | 135.000 |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 20.000 | 110.000 |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 17.500 | 112.500 |  |
| 23. | Poprawa bezpieczeństwa i estetyki otoczenia Szpitala Powiatowego w Zwoleniu | 16 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej |  | 950.000 |  |  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa zagospodarowania terenu |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 23.750 | 130.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 23.750 | 130.000 |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 23.750 | 130.000 |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 23.750 | 143.750 |  |
|  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 23.750 | 143.750 |  |
|  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 23.750 | 130.000 |  |
| 24. | Odbudowa obiektu i zagospodarowanie terenu Pogotowia Ratunkowego w Zwoleniu | 14 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej |  | 250.000 |  |  |  |  | Odbudowa obiektu. Wzrost poziomu świadczonych usług |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 18.750 | 106.250 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 18.750 | 106.250 |  |

| LP. | NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA | OCENA RANKINGOWA KOLEJNOŚCI REALIZACJI | INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE | ETAPY | SZACOWANE KOSZTY W ZŁ | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | OCZEKIWANE REZULTATY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET GMINY | BUDŻET PAŃST. | ŚRODKI PRYWATNE | UE |  |
| 25. | Odbudowa i remont zniszczonych kortów tenisowych oraz ułożenie nawierzchni sztucznej w hali tenisowej | 20 | Zwoleńskie Stowarzyszenie Tenisowe |  | 500.000 |  |  |  |  | Rozwój sportu, zapobieganie zagrożeniom wśród młodzieży |
|  |  |  |  | 2007 |  |  |  | 20.000 | 130.000 |  |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 15.000 | 85.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 10.000 | 40.000 |  |
| 26. | Modernizacja parkingu oraz remont i przebudowa placu zabaw na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Puławska 88 | 15 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Puławska |  | 500.000 |  |  |  |  | Wzrost atrakcyjności terenu. Poprawa bezpieczeństwa |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 75.000 | 415.000 |  |
| 27. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz ze zmianą kolorystyki ul. Puławska nr 80,82,84 | 20 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Puławska |  | 1.200.000 |  |  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa warunków bytowych |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 240.000 | 960.000 |  |
| 28. | Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 52A | 20 | Wspólnota Mieszkaniowa |  | 600.000 |  |  |  |  | Poprawa estetyki, poprawa warunków bytowych |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
| 29. | Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 54 | 20 | Wspólnota Mieszkaniowa |  | 600.000 |  |  |  |  | Poprawa estetyki, poprawa warunków bytowych |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
| 30. | Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 56 | 20 | Wspólnota Mieszkaniowa |  | 600.000 |  |  |  |  | Poprawa estetyki, poprawa warunków bytowych |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |

| LP. | NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA | OCENA RANKINGOWA KOLEJNOŚCI REALIZACJI | INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE | ETAPY | SZACOWANE KOSZTY W ZŁ | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | OCZEKIWANE REZULTATY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET GMINY | BUDŻET PAŃST. | ŚRODKI PRYWATNE | UE |  |
| 31. | Modernizacja budynku przy ul. 11-go Listopada 4 | 20 | Wspólnota Mieszkaniowa |  | 700.000 |  |  |  |  | Poprawa estetyki, poprawa warunków bytowych |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 45.000 | 255.000 |  |
| 32. | Modernizacja budynku przy ul. Jagiełły 8/Kościuszki 2 | 20 | Wspólnota Mieszkaniowa |  | 1.000.000 |  |  |  |  | Poprawa estetyki i warunków bytowych |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 40.000 | 210.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 40.000 | 210.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 40.000 | 220.000 |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 30.000 | 210.000 |  |
| 33. | Modernizacja budynku przy ul. 11-go Listopada 2 | 20 | Wspólnota Mieszkaniowa |  | 900.000 |  |  |  |  | Poprawa estetyki i warunków bytowych |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 33.750 | 191.250 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 33.750 | 191.250 |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 33.750 | 191.250 |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 33.750 | 191.250 |  |
| 34. | Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 52 | 20 | Wspólnota Mieszkaniowa |  | 600.000 |  |  |  |  | Poprawa estetyki i warunków bytowych |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
| 35. | Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 56A | 20 | Wspólnota Mieszkaniowa |  | 600.000 |  |  |  |  | Poprawa estetyki i warunków bytowych |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |

| LP. | NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA | OCENA RANKINGOWA KOLEJNOŚCI REALIZACJI | INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE | ETAPY | SZACOWANE KOSZTY W ZŁ | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | OCZEKIWANE REZULTATY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET GMINY | BUDŻET PAŃST. | ŚRODKI PRYWATNE | UE |  |
| 36. | Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 54A | 20 | Wspólnota Mieszkaniowa |  | 600.000 |  |  |  |  | Poprawa estetyki i warunków bytowych |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 30.000 | 170.000 |  |
| 37. | Przebudowa wraz z zagospodarowaniem obiektów sakralnych przy Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu | 30 | Parafia |  | 12.000.000 |  |  |  |  | Ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 800.000 | 4.500.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 1.000.000 | 5.500.00 |  |
| 38. | Modernizacja budynków dydaktycznych Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu | 28 | Starostwo Powiatowe |  | 3.000.000 |  |  |  |  | Modernizacja budynku z 1925r. – poprawa warunków bytowych, wyposażenie w urządzenia komputerowe |
|  |  |  |  | 2009 |  | 150.000 |  |  | 850.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  | 450.000 |  |  | 1.550.000 |  |
| 39. | Modernizacja obiektów oraz zagospodarowanie terenu przy Lecznicy dla Zwierząt i wspólnotach mieszkaniowych | 24 | Wspólnota Mieszkaniowa |  | 1.500.000 |  |  |  |  | Modernizacja budynków i odwodnienie obiektów, zagospodarowanie terenu |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 112.500 | 637.500 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 112.500 | 637.500 |  |
| 40. | Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w Zwoleniu | 30 | Gmina Zwoleń |  | 3.000.000 |  |  |  |  | Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego, poprawa jakości wody |
|  |  |  |  | 2008 |  | 150.000 |  |  | 850.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  | 150.000 |  |  | 850.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  | 150.000 |  |  | 850.000 |  |
| 41. | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Ludowej w Zwoleniu | 20 | Gmina Zwoleń |  | 2.000.000 |  |  |  |  | Modernizacja budynku, dostęp do sieci internetowej, wyposażenie w urządzenia komputerowe |
|  |  |  |  | 2008 |  | 100.050 |  |  | 566.950 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  | 100.050 |  |  | 566.950 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  | 99.900 |  |  | 566.100 |  |
| 42. | Adaptacja budynku na cele magazynowe, warsztatowe i garażowe KPPSP w Zwoleniu | 24 | KPPSP Zwoleń Starostwo Powiatowe |  | 550.000 |  |  |  |  | Termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji elektrycznej, grzewczej, wodno-kanalizacyjnej, wymiana otworów |
|  |  |  |  | 2008 |  | 100.000 |  |  | 450.000 |  |

## 6.2. 	PLANOWANE DZIAŁANIA GOSPODARCZE

Cele szczegółowe rewitalizacji w sferze gospodarczej:

- rozszerzenie działalności w sferze usług i handlu

- rozwinięcie funkcji turystycznych i kulturalnych

- powstanie nowych miejsc pracy dzięki ożywieniu gospodarczemu i społecznemu rewitalizowanego obszaru

| LP. | NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA | OCENA RANKINGOWA KOLEJNOŚCI REALIZACJI | INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE | ETAPY | SZACOWANE KOSZTY W ZŁ | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | OCZEKIWANE REZULTATY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET GMINY | BUDŻET PAŃST. | ŚRODKI PRYWATNE | UE |  |
| 1. | Termomodernizacja oraz przebudowa i adaptacja obiektów pawilonu handlowo-usługowych przy ul. Słowackiego w Zwoleniu | 22 | Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” |  | 500.000 |  |  |  |  | Poprawa estetyki warunków pracy. Stworzenie trzech nowych miejsc pracy |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 20.000 | 120.000 |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 35.000 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 20.000 | 150.000 |  |
| 2. | Przebudowa i termomodernizacja pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Jagiełły | 22 | Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” |  | 400.000 |  |  |  |  | Poprawa estetyki obiektu handlowego, warunków funkcjonowania, stworzenie 5 nowych miejsc pracy |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 20.000 | 100.000 |  |
|  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 30.000 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 10.000 | 40.000 |  |
| 3. | Przebudowa i adaptacja obiektu handlowo-usługowego przy ul. Jagiełły 2 | 25 | Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” |  | 200.000 |  |  |  |  | Poprawa wizerunku architektonicznego, optymalizacja wykorzystania infrastruktury, wzrost zatrudnienia o 5 osób |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 10.000 | 70.000 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 20.000 | 100.000 |  |
| 4. | Powołanie Inkubatora Przedsiębiorczości w Zwoleniu | 20 | Gmina Zwoleń |  | 100.000 |  |  |  |  | Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Powstanie nowych podmiotów gospodarczych oraz miejsc pracy |
|  |  |  |  | 2008 |  | 10.000 |  | 10.000 | 80.000 |  |
| 5. | Organizacja Centrum Informacji Turystycznej w Zwoleniu | 30 | Gmina Zwoleń |  | 100.000 |  |  |  |  | Powołanie instytucji promujących miasto oraz uaktywnienie turystyczne |
|  |  |  |  | 2008 |  | 20.000 |  |  | 80.000 |  |

Również organizacje pozarządowe włączają się w aktywizację gospodarczą tego obszaru. Główną organizacją wspomagającą przedsiębiorców i rzemieślników jest Cech Rzemiosł Różnych w Zwoleniu, który:

- organizuje szkolenia dla uczniów młodocianych nauki zawodów rzemieślniczych,

- prowadzi rekrutację i nabór do nauki zawodów u rzemieślników,

- organizuje awanse na czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie,

- organizuje spotkania rzemieślników w celu zapoznania ich z nowościami, wdrażania innowacji w rzemiośle, wypracowania zasad szkoleń 
i wynagradzania uczniów,

- organizuje uczestnictwo w misjach promocyjnych (imprezach branżowych, uroczystościach kościelnych, jubileuszach itp.),

- uczestniczy w wydawaniu czasopism, periodyków np.: „Rzemiosło Zwoleńskie”, „25 Lat Izby Rzemieślniczej w Radomiu”.

Na rozwój turystyki i promocję miasta mają wpływ imprezy organizowane głównie na Placu Kochanowskiego tj. w centrum rewitalizowanego obszaru:

- „Imieniny Pana Jana” – jest to cykliczna, coroczna impreza związana 
z największym polskim poetą doby renesansu Janem Kochanowskim. Towarzyszą jej liczne wystawy, koncerty, zabawy tj.:

- Otwarcie poplenerowej wystawy Ogólnopolskiego Pleneru pn. „Ziemia Jana Kochanowskiego w Fotografii”

- „Wieczór poezji pn.: Janowi Kochanowskiemu My Współcześni”

- Koncert Galowy

- Korowód Imieninowy

- Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora oraz obchody Międzynarodowego Dnia Seniora

- Narodziny Naszego Miasta – Impreza w rocznicę nadania praw miejskich.

## 6.3. 	PLANOWANE DZIAŁANIA SPOŁECZNE

Cele szczegółowe rewitalizacji w sferze społecznej:

- Zmiana struktury społecznej rewitalizowanego obszaru

- Poprawa bezpieczeństwa – eliminacja przestępczości i patologii

- Poprawa warunków życia

- Zmniejszenie bezrobocia

| LP. | NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA | OCENA RANKINGOWA KOLEJNOŚCI REALIZACJI | INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE | ETAPY | SZACOWANE KOSZTY W ZŁ | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | OCZEKIWANE REZULTATY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET GMINY | BUDŻET PAŃST. | ŚRODKI PRYWATNE | UE |  |
| 1. | Renowacja Cmentarza Żydowskiego | 2 | Gmina Zwoleń Starostwo Powiatowe Organizacje Żydowskie |  | 300.000 |  |  |  |  | Zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 22.500 | 127.500 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 22.500 | 127.500 |  |
| 2. | Wyposażenie miasta Zwolenia w monitoring wizyjny | 24 | Gmina Zwoleń |  | 500.000 |  |  |  |  | Przeciwdziałanie przestępczości, wzrost bezpieczeństwa |
|  |  |  |  | 2009 |  | 75.000 |  |  | 425.000 |  |
| 3. | Poprawa, łagodzenie i likwidacja skutków bezrobocia | 28 | Gmina Zwoleń, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 500.000 |  |  |  |  | Szkolenia, kursy dokształcające, staże, roboty publiczne, (prace interwencyjne) |
|  |  |  |  | 2008 |  | 15.000 |  | 25.000 | 210.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  | 15.000 |  | 25.000 | 210.000 |  |
| 4. | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji mieszkańców rewitalizowanego terenu | 26 | Gmina Zwoleń, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |  | 500.000 |  |  |  |  | Pomoc dla bezrobotnych, aktywizacja zawodowa bezrobotnych |
|  |  |  |  | 2008 |  | 15.000 |  | 25.000 | 210.000 |  |
|  |  |  |  | 2009 |  | 15.000 |  | 25.000 | 210.000 |  |
| 5. | Renowacja zabytkowych pomników na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim przy ul. Cmentarnej w Zwoleniu | 26 | Gmina Zwoleń, Parafia |  | 150.000 |  |  |  |  | Renowacja zabytkowych pomników w celu zachowania dziedzictwa kulturowego |
|  |  |  |  | 2009 |  | 7.500 |  |  | 42.500 |  |
|  |  |  |  | 2010 |  | 7.500 |  |  | 42.500 |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | 7.500 |  |  | 42.500 |  |

| LP. | NAZWA PLANOWANEGO DZIAŁANIA | OCENA RANKINGOWA KOLEJNOŚCI REALIZACJI | INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄCE | ETAPY | SZACOWANE KOSZTY W ZŁ | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | OCZEKIWANE REZULTATY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BUDŻET GMINY | BUDŻET PAŃST. | ŚRODKI PRYWATNE | UE |  |
| 6. | Organizacja i wyposażenie świetlicy środowiskowej „SALAMANDRA” |  | Hufiec Pracy |  | 323.000 |  |  |  |  | Realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym, edukacyjnym i profilaktycznym poprzez zabawę i aktywne formy spędzenia czasu wolnego. Poprawa bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. |
|  |  |  |  | 2007 |  |  |  | 35.000 |  |  |
|  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 36.000 |  |  |
|  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 36.000 |  |  |
|  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 36.000 |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 36.000 |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 36.000 |  |  |
|  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 36.000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 36.000 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 36.000 |  |  |

Ponadto w celu zmniejszenia bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy organizuje szkolenia m.in:

- ABC przedsiębiorczości

- Murarz – tynkarz

- Operator maszyn drogowych

- Spawacz metodą MAG 135

- Nowoczesne techniki w budownictwie

Powiatowy Urząd Pracy przeznacza również środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu tj.:

- prace interwencyjne

- roboty publiczne

- staże

- przygotowania zawodowe

- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy

Na złagodzenie skutków bezrobocia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym mają wpływ organizacje pozarządowe oraz ich oferta kulturalno – oświatowa tj:

- Dom Kultury w Zwoleniu - organizuje projekty samorządowe, dofinansowywane przez Ministerstwo Kultury i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

- Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu

- Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój" w ramach programu "LEADER+” – program wspiera finansowo i organizacyjnie imprezy kulturalne, misje promocyjno – targowe itp.

- Stowarzyszenie MKS „ZWOLENIANKA”

- Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia.

# 7.	OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PROGRAMU REWITALIZACJI

Wskaźniki stanowią miarę celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych. Definiowanie wskaźników i planowanie ich poziomu jest niezbędne zarówno z powodu wymagań stawianych przez fundusze strukturalne, jak również praktyki zarządzania rozwojem obszaru rewitalizowanego przez władze samorządowe.

LISTA WSKAŹNIKÓW WRAZ Z OCZEKIWANYM POZIOMEM ICH REALIZACJI USTALONA DLA ZAPLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

| Lp. | Definicja wskaźnika | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długość wybudowanych i zmodernizowanych ulic (w mb) | 1000 m |
| 2. | Powierzchnia użytkowa wybudowanych i wyremontowanych nieruchomości komunalnych (w m2) | 1600 m2 |
| 3. | Liczba zmodernizowanych budynków mieszkalnych | 21 |
| 4. | Powierzchnia zagospodarowanego terenu (w m2) | 54.419,7 m2 |
| 5. | Liczba zmodernizowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych | 3 |
| 6. | Liczba zmodernizowanych obiektów handlowo-usługowych | 9 |
| 7. | Liczba zmodernizowanych kotłowni | 4 |
| 8. | Liczba nowych mikroprzedsiębiorstw (w szt.) | 5 |
| 9. | Zmniejszenie liczby odnotowanych przestępstw (w %) | 10% |
| 10. | Liczba mieszkańców, biorących udział w projektach społecznych (w %) | 50% |
| 11. | Liczba nowoutworzonych miejsc pracy | 12 |

# 8.	SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

## 8.1.	PODMIOTY REALIZACJI PROGRAMU

- Rada Miejska i Burmistrz

- Zespół ds. Rewitalizacji

- Przedstawiciele społeczności lokalnej

        - przedstawiciele instytucji i agend sektora publicznego

        - przedstawiciele biznesu

        - przedstawiciele organizacji pozarządowych

        - mieszkańcy miasta

        - właściciele i zarządcy nieruchomości z tego obszaru

        - media lokalne

- Przedstawiciele Urzędu Miasta

- Referat Rozwoju Gospodarczego

- Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego

- Referat Edukacji i Sportu

- Referat Finansowy

- Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji Gospodarczej i Rolnictwa

- Przedstawiciele innych instytucji i organizacji

- Powiatowy Urząd Pracy

- Komenda Powiatowa Policji

- Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w. Podwyższenia Krzyża Św.

- Mazowiecka Spółka Gazownicza w Warszawie

- ZEORK S.A. Zakład Energetyczny w Zwoleniu

- Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu

- Zakład Usług Komunalnych w Zwoleniu

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

- Muzeum Regionalne

- Dom Kultury

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu

- Hufiec Pracy

## 8.2.	PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I WDRAŻANIE PROGRAMU REWITALIZACJI

1.	Burmistrz w drodze zarządzenia powołał Zespół ds. Rewitalizacji składający się z pracowników Urzędu Miejskiego w Zwoleniu z różnych referatów niezbędnych do przygotowania i realizacji Programu Rewitalizacji (w tym osób odpowiedzialnych za przygotowanie budżetu).

Do prac Zespołu zaproszeni zostali również przedstawiciele wyodrębnionych jednostek organizacyjnych miasta (nie będących bezpośrednio w strukturze Urzędu Miasta), instytucji współpracujących, organizacji pozarządowych 
i innych partnerów społeczno – gospodarczych, których program dotyczy.

Na etapie wstępnym przygotowania Programu Rewitalizacji odbyły się konsultacje społeczne w celu zapoznania się z potrzebami poszczególnych instytucji, organizacji i zakładów pracy oraz przedstawienia możliwości realizacji projektów w ramach opracowywanego Programu Rewitalizacji.

Ponadto po opracowaniu wstępnej wersji Programu odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji, organizacji i zakładów pracy w celu przedstawienia projektów, które znalazły się w Programie oraz konsultacji w sprawie ewentualnych zmian i propozycji powstałych ze strony tych instytucji.

(Listy obecności osób uczestniczących w poszczególnych spotkaniach stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Programu Rewitalizacji)

- Burmistrz może wnioskować do Rady Miejskiej o powołanie w ramach Rady Miejskiej podkomisji ds. rewitalizacji.

- Rada Miasta może powołać podkomisję w drodze uchwały.

- Podkomisja składa się z wyznaczonych przez Radę Miejską radnych oraz 
z głosem doradczym kluczowych dla rozwoju miasta partnerów społeczno-gospodarczych.

- Do zadań podkomisji należy w szczególności:

      - opiniowanie programu rewitalizacji i rekomendowanie go Radzie Miejskiej do przyjęcia uchwałą

      - formułowanie wniosków do projektu Programu Rewitalizacji lub sposobów jego realizacji

      - wniesienie pod obrady Rady Miejskiej Programu Rewitalizacji.

- W przypadku, kiedy podkomisja nie zostanie powołana, projekt Programu Rewitalizacji wnosi pod obrady Rady Miejskiej Burmistrz.

- Rada Miejska przyjmuje uchwałą Program Rewitalizacji.

- W przypadku wystąpienia o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Program zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego wraz z załączonym wnioskiem aplikacyjnym.

# 9.	SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Monitoring społeczny obejmuje zbieranie informacji poprzez:

- gromadzenie opinii i wniosków przekazywanych do władz miasta z inicjatywy mieszkańców

- przeprowadzanie, opracowywanie i udostępnianie wyników badań prowadzonych wśród mieszkańców i właścicieli nieruchomości

- zbieranie opinii wśród mieszkańców w ramach bezpośrednich spotkań

- zbieranie opinii wśród instytucji, organizacji i biznesu w trakcie realizacji poszczególnych przedsięwzięć

Procedura monitorowania obejmuje:

- zdefiniowanie wskaźników dla poszczególnych projektów w ramach Programu Rewitalizacji

- wyznaczenie referatów i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie poszczególnych informacji

- koordynowanie przez Zespół ds. Rewitalizacji procesu monitorowania 
i administrowanie bazą danych

| Lp. | Grupa wskaźników | Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- |
| 1. | Infrastruktura drogowa | Urząd Miasta |
| 2. | Infrastruktura wodno-kanalizacyjna | ZUK |
| 3. | Gospodarka przestrzenna | Urząd Miasta |
| 4. | Infrastruktura społeczna, kultura, sport, turystyka | Urząd Miasta |
| 5. | Warunki życia mieszkańców | MOPS |
| 6. | Sprawy społeczne, aktywność mieszkańców | MOPS, Urząd Miejski, PUP |
| 7. | Przedsiębiorczość | Urząd Miejski, PUP |

Komunikacja społeczna i inicjowanie współpracy pomiędzy sektorami publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Cele komunikacji społecznej:

- zwiększenie udziału społeczności w działaniach na rzecz rozwoju miasta i poprawy warunków życia mieszkańców

- zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców z miastem

- zbieranie opinii i wniosków niezbędnych przy podejmowaniu decyzji przez władze miasta

- wysoki poziom zaufania mieszkańców do działań podejmowanych przez władze miasta

Formy komunikacji społecznej:

- spotkania konsultacyjne

- warsztaty projektowe

- Forum Partnerów Rewitalizacji

- spotkania władz z mieszkańcami

- konferencje

- seminaria

- imprezy promocyjne

- ankiety

- strona internetowa

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi i zorganizowanymi reprezentacjami społeczności lokalnej w realizacji Programu rewitalizacji.

Nadrzędnym zadaniem samorządu jest rozwój Zwolenia i poprawa warunków życia mieszkańców. Ogromne znaczenie w realizacji zadań w tym zakresie odgrywają organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Dzięki ich aktywności wzrasta zasięg oddziaływania, poziom zaspokojenia potrzeb społecznych oraz efektywność w zakresie wydatkowania środków publicznych.

Cele współpracy:

- lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców

- rozwijanie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców

- skuteczniejsze rozwiązywanie problemów miasta

- wzmacnianie poczucia tożsamości z miastem

- efektywne wykorzystanie środków na cele społeczne

- wspieranie inicjatyw związanych z organizowaniem się mieszkańców wokół wspólnych idei i celów.

# 10.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 - Mapka obszaru rewitalizacji Miasta Zwolenia

Załącznik nr 2 - Karty projektów

Załącznik nr 3 - Listy obecności na spotkaniach konsultacyjnych